启东市人民政府办公室文件

启政办发〔2018〕46号

市政府办公室关于印发

《启东市头兴港河汇龙镇备用水源地环境保护专项行动方案》的通知

市水务局、住建局、农委，汇龙镇人民政府：

《启东市头兴港河汇龙镇备用水源地环境保护专项行动方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

启东市人民政府办公室

2018年5月9日

启东市头兴港河汇龙镇

备用水源地环境保护专项行动方案

为深入贯彻落实党的十九大精神，坚决打好污染防治攻坚战，集中力量解决饮用水水源地突出环境问题，根据原环保部、水利部《关于印发〈全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案〉的通知》（环环监〔2018〕25号）、省政府办公厅《关于印发全省集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》（苏政传发〔2018〕79号）和南通市政府办公室《关于印发南通市集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案的通知》（通政传发〔2018〕45号）要求，决定开展全市集中式饮用水水源地环境保护专项行动，特制定本方案。

一、目标任务

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》以及省人大常委会《关于加强饮用水源地保护的决定》等法律法规要求，按照“划、立、治” 三项重点任务工作安排，2018年9月底前全面完成我市头兴港河汇龙镇备用水源地保护区环境问题排查、环境违法问题整治工作。通过“划、立、治”三项重点任务，定期开展水质监测，确保饮用水水源地水质得到保持和改善，努力提高饮用水水源环境安全保障水平。

二、工作措施

（一）实施清理整治。对照已排查出的问题清单，各责任单位按照“一个水源地、一套方案、一抓到底”原则，细化完善环境违法问题整改方案，进一步明确具体措施、任务分工、时间节点和责任人。对重点难点任务，统筹相关部门、镇、村等力量集中攻坚，确保按期完成。

（二）逐一核查销号。汇龙镇牵头建立问题清单销号制度，整改完成一个，销号一个，并向市环保局、市水务局、市住建局备案。从2018年5月起，汇龙镇每月20日前通过电子政务内网平台向市政府办公室报送整治进展情况（详见附件），同时抄送市环保局、市水务局、市住建局。2018年11月20日前，汇龙镇向市政府办公室报送专项行动工作总结（含佐证材料），同时抄送市环保局、市水务局、市住建局。

（三）完善档案资料。市环保局对头兴港河汇龙镇备用水源地建立整治管理档案，保存水源地保护区划定等基本资料、环境违法问题清单、整改方案、整治过程相关文件资料、整治前后对比照片及视频资料等，以备检查。

三、工作要求

（一）强化组织领导。汇龙镇人民政府为饮用水水源地保护的责任主体。要充分认识本次专项行动工作的重要性，明确分管领导、责任人及职责分工，形成上下通力配合、部门协调联动的强大合力。

（二）严格整治标准。市环保局要根据实际情况和水源地环境保护需要，依法依规开展水源保护区划定；市住建局要依法依规进行标志设立；市农委、汇龙镇要对照排查出的环境违法问题进行清理整治。保护区划定不符合法律法规要求的，参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），按法定程序予以划定或调整；保护区界标和警示牌设立不符合法律法规要求的，参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）予以设立或纠正；一、二级保护区存在环境违法问题的，按照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）予以清理整治。

（三）加强信息公开。建立信息公开制度，在政府网站开设“饮用水水源地环境保护专项行动”专栏，从2018年5月起，每月月底前公开问题清单和整治进展情况，接受全社会监督。邀请新闻媒体、公众等参与执法检查，公开曝光典型违法案件。从2018年5月起，政府将在政府网站、《启东日报》开设专栏，每月公开问题清单和整治进展情况。

（四）全面落实责任。南通将定期开展督查督办，跟踪整治进展情况，并对进度严重滞后的地区实施挂牌督办。汇龙镇、各相关部门要勇于担当，敢于动真碰硬，做到排查全覆盖、整治无死角。对履职不力、弄虚作假、进展缓慢等问题突出的，以及饮用水水源地水质出现恶化的，将采取通报批评、公开约谈等措施；情况严重的，将按不同情形实行问责。

（五）健全长效机制。汇龙镇、各相关部门要以专项行动为契机，进一步健全饮用水水源地日常监管机制，强化部门合作，充分发挥网格化环境监管作用，加强水源地保护区日常巡查，定期开展水源地水质监测，完善饮用水水源地联防联动机制，防止已整改问题死灰复燃，切实保护饮用水水源地安全。

附件： 饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

附件

头兴港河汇龙镇备用水源地环境问题清理整治进展情况统计表

填报单位（盖章）：                                                              填报时间：

| 问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                        联系方式：

备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减行列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。

2.所在地：按XX市XX镇样式填报。

3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。

4.本表相关信息务必与附表1保持一致。